20170703 头盔制造小组第一次会议

江泽洲-Π技术组

周一 2017/7/3 19:34

收件人:

马龙佳-Π运营组;

万关茗-Π技术组;

刘也宁-工业设计组;

董佳琦-搜索架构组;

今天的会议纪要我这里整理了一下，给大家存个档。

有问题随时沟通~

合作 @龙佳（8-9月）

* 寻找头盔生产商
* 光学系统合作敲定
* 价格预估
* 政府合作
* 对外公关

光学系统 @老万（7-8月）

* 对接合作伙伴
* 提出需求和checklist
* 对接联调
* 图形显示标准库

头盔整体外形 @也宁

* 老万先给到参数->deadline 7月底
  + 光学系统
  + 耳机、麦克风
  + 摄像头
  + 外部模块板
  + 电源走线
* 根据已有的参数和需求设计头盔外观->最晚8月底要有设计稿
* 打样->大概2周时间
* 外观专利申请
* 可靠性、安全性测试->9月后

语音交互 @佳琦

* 场景上下文交互
* 对接科大讯飞AIUI -> 预计8月
* 和ins的整合 -> 7月
* 通用性探索 -> 7月

蓝牙语音电话方案 @老万 @佳琦 （8月底）

* 蓝牙连接
* 语音降噪
* 用户交互方案设计
* APP对接方案(iOS/Android)

外接模块 @老万

* PCB设计、打板
* 嵌入头盔

--

May the Force be with you

江泽洲（Jack Rivers）上海-π dev， ELEME Inc.

Email： [zezhou.jiang@ele.me](mailto:zezhou.jiang@ele.me)

<http://ele.me/>  饿了么