idealens & eleme 20170707会议纪要

江泽洲-Π技术组

周一 2017/7/10 15:08

收件人:

xinggengquan@idealsee.cn;

ari@idealens.com;

zhouxudong@idealsee.cn;

马龙佳-Π运营组;

抄送:

余立鑫;

闵婕;

万关茗-Π技术组;

Hi 各位

基于我们当面的沟通，大概整理如下：

一、需求：

1、确认需求为单眼单镜片

2、图像显示接口为HDMI接口

3、(optional) 对比度可以通过外部控制进行调节（不同光线环境下）

二、本周下一步行动：

1、idealens给到eleme现有的AR眼镜demo的模块大小。如果可能，同时给到改为单片镜片后预估的模块大小

2、签署完成NDA

三、双方希望合作能够通过两个阶段走：

1、原型机阶段采用项目形式，idealens作为饿了么的光学系统硬件供应商

2、根据原型机的效果以及后续进一步的沟通，再决定是否进行战略合作以及深度定制等更深层次的合作

四、饿了么提出期望的时间节奏是，双方需要在合作协议中对时间点进行进一步的确认：

1、2017年7月完成需求确认以及项目合作协议签订

2、2017年8月开始获取硬件产品进行联调和开发

3、2017年9月进行组装和测试，原型机完成

双方期望能够在2017年7月底完成项目合作协议的签订（确认协议框架、项目排期以及报价）

如有任何问题，随时沟通

--

May the Force be with you

江泽洲（Jack Rivers）上海-π dev， ELEME Inc.

Email： [zezhou.jiang@ele.me](mailto:zezhou.jiang@ele.me)

<http://ele.me/>  饿了么